### ANEXO 2: Backlog del Producto[[1]](#footnote-1) e-Portafolio Second Edition

A continuación se indican los Backlog Items (BKLGI) iniciales que definen lo requerido para el producto e-Portafolio. Es importante considerar que el e-Portafolio es un elemento de un sistema de información mayor orientado a cubrir dos grandes objetivos del negocio:

* Dar soporte efectivo al proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las carreras gestionadas por el Área de Computación.
* Dar soporte, a través de la provisión de evidencias directas, al proceso de mejora continua llevado a cabo por el Área de Computación en los programas académicos que el área gestiona.

| **Item ID** | **Historia** | **Prioridad** | **Puntos\*** | **Iteración** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BKLGI-001 | Como **profesor del curso** deseo poder **contar con el cronograma de las diferentes evaluaciones programadas para el curso de acuerdo al sílabo registrado** para garantizar **comunicar oportunamente a los alumnos matriculados el conocimiento de las entregas de trabajos**. | Media | 3.0 | 1 |
| BKLGI-002 | Como **profesor del curso** necesito poder **realizar la calificación de los trabajos publicados con las rúbricas (criterios de evaluación) establecidas** para **proporcionar retroalimentación al alumno sobre el cumplimiento del logro de aprendizaje evaluado a través del trabajo incluido en la evaluación**. | Alta | 21.0 | 3, 4 |
| BKLGI-003 | Como **profesor del curso** necesito poder **establecer las características y condiciones sobre el trabajo que se deberá publicar en las evaluaciones del cronograma** para asegurar que el alumno **enfoque su desempeño en los aspectos claves de su aprendizaje y demostración del logro de aprendizaje**. | Baja | 13.5 | 1, 3 |
| BKLGI-004 | Como **alumno matriculado en el curso** necesito poder **realizar la publicación del trabajo para una evaluación programada (sea individual o grupal el trabajo) en cualquiera de los cursos matriculados** para **asegurar demostrar el cumplimiento del/los objetivo(s) de aprendizaje evaluado**. | Alta | 39.0 | 1, 2 |
| BKLGI-005 | Como **profesor del curso** necesito poder **obtener las calificaciones consolidadas de los trabajos publicados por los alumnos para las evaluaciones** para realizar **su ingreso en los registros académicos de Secretaría Académica**. | Media | 9.0 | 4 |
| BKLGI-006 | Como **alumno** se necesita poder **registrar/demostrar evidencias en los diferentes resultados de programa del perfil profesional** para **demostrar la satisfacción, con evidencias directas, del nivel del logro de los resultados del programa del perfil profesional**. | Media | 18.0 | 4, 5 |
| BKLGI-007 | Como **evaluador** **designado por el programa** necesito poder **evaluar el portafolio del alumno** para **determinar el nivel del logro de los resultados del programa del perfil profesional, de acuerdo con las rúbricas establecidas**. | Alta | 33.0 | 5, 6 |
| BKLGI-008 | Como **coordinador del programa** se requiere poder **contar con la información histórica de los trabajos registrados en los diferentes portafolios de los alumnos a la fecha en los ciclos previos**. | Media | 9.0 | 6, 7 |
| BKLGI-009 | Como **profesor del curso** se requiere poder **realizar seguimiento del nivel de cumplimiento de las publicaciones de los trabajos para las evaluaciones programadas** para **asegurar cerrar de manera oportuna las calificaciones y retroalimentación a todos los alumnos del curso**. | Media | 9.0 | 3 |
| BKLGI-010 | Como **coordinador del programa** requiero poder **tener una integración completamente transparente para el usuario final con las soluciones realizadas o en desarrollo** para **asegurar un soporte efectivo a los objetivos de negocios declarados**. | Alta | NF | 1-7 |
| BKLGI-011 | Como **profesor del curso** se requiere poder **realizar la publicación de trabajos para los alumnos** para **asegurar la publicación de todos los trabajos**. | Media | 19.5 | 2, 3 |
| BKLGI-012 | Como **alumno matriculado en el curso** se requiere poder **visualizar y ser alertado de la entrega de trabajos según el cronograma establecido** para **asegurar la publicación de todos los trabajos a tiempo**. | Media | 19.5 | 1 |

*\* Cada punto equivale a una hora de trabajo ideal*

**Leyenda**: **stakeholder**, **capacidad requerida,** **objetivo de negocio a satisfacer**.

Como Product Owner enfocamos los requerimientos hacia dos de cinco e-portafolios específicos establecidos por IMS Global Learning Consortium[[2]](#footnote-2), que permiten dar soporte a los dos objetivos de negocios antes establecidos:

(1) Portafolio de Aprendizaje. Cuyo objetivo es “documentar, guiar y avanzar el aprendizaje en el tiempo.”[[3]](#footnote-3). Satisface el primer objetivo de negocio anteriormente declarado.

(2) Portafolio de Assessment es “demostrar el logro a alguna autoridad a través de relacionar evidencias dentro del ePortafolio con estándares de desempeño definidos por dicha autoridad”[[4]](#footnote-4). Satisface el segundo objetivo de negocio anteriormente declarado.

**REFERENCIAS**

* **[BKLGI-01… BKLGI-010]** Elaborado por Ilver Anache (Product Owner)
* **[BKLGI-011]** agregado por Marco Bruggmann según historia de María Hilda Bermejo
* **[BKLGI-012]** agregado por Boris Herrera según avance en el desarrollo.

1. Este producto es un elemento de una solución sistema de información mayor orientada a asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje y el proceso de mejora continua de las carreras. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. <http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. <http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. <http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf> [↑](#footnote-ref-4)