**Esquema de etiquetado propuesto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <sistema>\_[<A1>]\_[<RUP>]\_[<DT>]\_[<A3>]<X>[.<Y>] | | |
| **<A1>** | **DIS** | Diseño |
| **FUE** | Fuentes |
| **GES** | Gestión |
| **PRU** | Prueba |
| **REQ** | Requerimiento |
| **<RUP>** | **IN** | Incepción |
| **EL** | Elaboración |
| **C1** | Construcción 1 |
| **C2** | Construcción 2 |
| **C3** | Construcción 3 |
| **TR** | Transición |
| **<DT>** |  | Fecha en formato (DD-MM-AA) |
| **<A3>** | **R** | Lanzamiento |
| **A** | Alfa  |
| **B** | Beta  |
| **<X>** |  | El código numérico de cambios mayores del lanzamiento. |
| **<Y>** |  | El código numérico de cambios menores del lanzamiento. |

El etiquetado de una línea de base para las fuentes, con un nivel de calidad de release, para la construcción 3 sería: OPENNETMSGR\_FUE\_C3\_16-07-08\_R1.0

Aplicado esto al proyecto, tenemos las siguientes líneas de base

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | OPENNETMSGR\_REQ\_IT\_28-04-08 |  |
|  | OPENNETMSGR\_DIS\_EL\_12-05-08 |  |
|  | OPENNETMSGR\_FUE\_C1\_29-05-08\_R1.0 |  |
|  | OPENNETMSGR\_FUE\_C2\_07-06-08\_R1.1 |  |
|  | OPENNETMSGR\_FUE\_C3\_17-06-08\_R1.2 |  |

Se ha seleccionado este formato para etiquetar las líneas de base ya que con este enunciado es posible rescatar toda clase de información pertinente. El nombre de sistema corresponde a una mera formalidad, ya que no aporta mucha información para quien trabaje con un proyecto a la vez. A continuación, el la pieza del repositorio que fue concretado en la línea de base. Luego se presenta la etapa del ciclo de vida del proyecto en el cual se encuentra, para marcar una secuencia de líneas de base. La fecha es necesaria para confrontar la línea de base con el plan de release a fin de resaltar alguna demora al concretar algún hito. Por último el tipo de distribución y la versión característica, los cuales dependen de los cambios realizados.